2014年造价工程师考试《建设工程造价管理》模拟卷(4)

试卷说明：

◇ 本卷共分为 1大题 80小题，作答时间为 150分钟，总分 100 分，60 分及格。

◇ 试卷年份：2014 年

◇ 试卷来源：中华考试网www.cne163.com

一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意)

1

关于我国工程造价咨询单位管理，下列说法正确的是（　　）。

A.

工程造价咨询单位可在任何范围内承接工程造价咨询业务

B.

工程造价咨询单位的资质等级具有永久性质

C.

新开办的工程造价咨询单位可直接申请甲级工程造价咨询单位资质等级

D.

工程造价咨询单位是提供工程造价确定与控制服务、出具工程造价成果文件的中介组织或咨询服务机构

参考答案:D

解析:

选项A，工程造价咨询企业应当依法取得工程造价咨询企业资质，并在其资质等级许可的范围内从事工程造价咨询活动；选项B，工程造价咨询企业资质有效期为3年。资质有效期届满，需要

继续从事工程造价咨询活动的，应当在资质有效期届满30日前向资质许可机关提出资质延续申请。资质许可机关应当根据申请做出是否准予延续的决定。准予延续的，资质有效期延续3年；选

项C，新申请工程造价咨询企业资质的企业，其资质等级按照乙级资质标准中的前9项核定为乙级，设暂定期1年。

2

当合同约定的违约金高于因违约行为造成的损失时，违约方（　　）。

A.

可以拒绝赔偿

B.

不得提出异议

C.

可以要求仲裁机构裁定予以适当减少

D.

可以要求设计行政主管部门裁定予以适当减少

参考答案:C

解析:

约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以适当减少。

3

开标应当在招标文件确定的（　　）时间公开进行。

A.

提交投标书的

B.

接收投标书的

C.

提交投标文件后的最短

D.

提交投标文件截止时间的同一

参考答案:D

解析:

开标应当在招标人的主持下，在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间、招标文件中预先确定的地点公开进行。应邀请所有投标人参加开标。开标时，由投标人或者其推选的代

表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证。经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。

4

进行偏差分析的最常用方法是（　　）。

A.

曲线法

B.

表格法

C.

横道图法

D.

时标网络图法

参考答案:B

解析:

表格法是一种进行偏差分析的最常用方法。应用表格法分析偏差，是将项目编号、名称、各个费用参数及费用偏差值等综合纳入一张表格中，可在表格中直接进行偏差的比较分析。

5

某项目预计年收入3000万元，年总成本1500万元，年销售税金及附加为500万元，总投资4000万元，该项目的投资利润率为（　　）。

A.

20％

B.

25％

C.

30％

D.

40％

参考答案:B

解析:

25％。其中，F为正常年销售利润(销售利润一销售收入一经营成本一折旧费一摊销费一税金一利息)；Y为正常年贷款利息；K为总投资(包括建设投资和流动资金)。

6

根据我国《合同法》，由于债权人的原因致使债务人难以履行债务时，债务人可以将标的物交给有关机关保存，以此来消灭合同的行为称为（　　）。

A.

留置

B.

保全

C.

质押

D.

提存

参考答案:D

解析:

提存是指由于债权人的原因致使债务人难以履行债务时，债务人可以将标的物交给有关机关保存，以此消灭合同的制度。债务的履行往往要有债权人的协助，如果由于债权人的原因致使债

务人无法向其交付标的物，不能履行债务，使债务人总是处于随时准备履行债务的局面，这对债务人来讲是不公平的。因此，法律规定了提存制度，并作为合同权利义务关系终止的情况之一

。

7

在下列项目融资方式中，需要组建一个特别用途公司(SPC)进行运作的是（　　）。

A.

BOT和ABS

B.

PFl和TOT

C.

ABS和TOT

D.

PFl和BOT

参考答案:C

解析:

ABS(Asset－Backed

Securitization)是以资产支持的证券化之意，现发展为一种以资产为支持发行债券的融资方式，它的运作首先要组建SPC，并要使SPC与项目结合。TOT(Transfer－Operate－Transfer)，即

移交一经营一移交，是项目融资的一种新兴方式。它是指通过出售现有投产项目在一定期限内的现金流量，从而获得资金来建设新项目的一种融资方式。TOT运作时，东道国项目发起人首先要

设立SPC，并要使SPC与项目结合，这一点与ABS方式是相同的。

8

建设单位在办理工程质量监督注册手续时需提供的材料包括（　　）。

A.

施工图设计文件

B.

工程招标文件

C.

施工、监理合同

D.

施工许可证

参考答案:C

解析:

办理质量监督注册手续时需提供的资料包括：①施工图设计文件审查报告和批准书；②中标通知书和施工、监理合同；③建设单位、施工单位和监理单位工程项目的负责人和机构组成；④

施工组织设计和监理规划(监理实施细则)；⑤其他需要的文件资料。

9

根据《合同法》，执行政府指导价的合同，当事人一方逾期交付标的物的，则（　　）。

A.

无论价格升降，均按新价格执行

B.

遇价格上涨时，按照新价格执行

C.

无论价格升降，均按原价格执行

D.

遇价格上涨时，按照原价格执行

参考答案:D

解析:

《合同法》规定，执行政府定价或政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价。逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行：价格下降时，

按照新价格执行。逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，按照新价格执行；价格下降时，按照原价格执行。

10

已知E工作有一项紧后工作G，G的LF=14d，TF=2d，持续时间为3d，E工作的ES=6d，持续时间为1d，如图所示，则E的FF为（　　）d。

233网校题库

A.

1

B.

2

C.

3

D.

4

参考答案:B

解析:

根据题意，可得：ESG=EFG－DG=(LFG－TFG)－DG=(14－2)－3=9d；FFE=ESG－EFE=ESG－(ESE+DE)=9－(6+1)=2d。

11

网络图中的关键路线是指（　　）。

A.

总时差和自由时差相等的线路

B.

时标网络图上带有波形线的线路

C.

没有虚箭线的线路

D.

搭接网络中所有工作之间时间间隔为0的线路

参考答案:D

解析:

网络图中的关键路线包括：①在双代号网络图中，持续时间最长的线路为关键线路；②在双代号网络图中，当网络计划的计划工期等于计算工期时，总时差和自由时差为零的线路就是关键

线路；③在双代号时标网络中，没有波浪线的线路为关键线路；④在单代号搭接网络中，所有工作之间时间间隔为0的线路为关键线路。

12

项目融资的BOT与ABS方式的区别不包括（　　）。

A.

项目所有权运营权

B.

投资风险

C.

融资方式

D.

适用范围

参考答案:C

解析:

BOT和ABS融资方式的主要区别包括：①动作繁简程度与融资成本的差异；②项目所有权运营权的差异；③投资风险的差异；④适用范围的差异。

13

关于先履行抗辩权的适用条件，说法错误的是（　　）。

A.

由同一双务合同产生互负的对价给付债务

B.

合同中约定了履行的顺序

C.

合同中未约定履行的顺序

D.

应当先履行的合同当事人没有履行债务或者没有正确履行债务

参考答案:C

解析:

先履行抗辩权，是指依照合同约定或法律规定负有先履行义务的一方当事人，届期未履行义务或履行义务严重不符合约定条件时，相对方为保护自己的期限利益或为保证自己履行合同的条

件而中止履行合同的权利。我国《合同法》第六十七条规定：当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行要求。先履行一方履行债务不符合约定的

，后履行一方有权拒绝其相应的履行要求。

14

中央定价目录由国务院（　　）制定、修订，报国务院批准后公布。

A.

价格主管部门

B.

财政部门

C.

税务部门

D.

质量监督管理部门

参考答案:A

解析:

政府指导价、政府定价的定价权限和具体适用范围，以中央和地方的定价目录为依据。中央定价目录由国务院价格主管部门制定、修订，报国务院批准后公布。地方定价目录由省、自治区

、直辖市人民政府价格主管部门按照中央定价目录规定的定价权限和具体适用范围制定，经本级人民政府审核同意，报国务院价格主管部门审定后公布。

15

有一笔50 000元的3年期借款，复利年利率为8％。在工程经济分析中，其到期应归还的利息为（　　）元。

A.

12 000

B.

12 985．60

C.

62 000

D.

62 985．60

参考答案:B

解析:

到期应归还的利息=50 000×(F／P，8％，3)-50000=50000×(1+8％)3-50 000=12 985．60(元)。

16

根据我国《政府采购法》，作为政府采购的主要方式是（　　）。

A.

邀请招标

B.

公开招标

C.

竞争性招标

D.

单一来源采购

参考答案:B

解析:

根据我国《政府采购法》，政府采购的方式包括：公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价、国务院政府采购监督管理部门认定的其他采购方式。公开招标是政府采购的主

要方式。

17

下列各项中属于造价工程师执业范围的是（　　）。

A.

概算的审批

B.

保险理赔的核查

C.

工程经济纠纷的裁定

D.

标底的审批

参考答案:B

解析:

注册造价工程师的业务范围包括：①建设项目建议书、可行性研究投资估算的编制和审核，项目经济评价，工程概算、预算、结算，竣工结(决)算的编制和审核；②工程量清单、标底(或者

控制价)、投标报价的编制和审核，工程合同价款的签订及变更、调整，工程款支付与工程索赔费用的计算；③建设项目管理过程中设计方案的优化、限额设计等工程造价分析与控制，工程保

险理赔的核查；④工程经济纠纷的鉴定。

18

在工程项目风险中，宗教影响和冲击属于（　　）。

A.

法律风险

B.

社会风险

C.

经济风险

D.

政治风险

参考答案:B

解析:

按照风险来源划分，风险因素包括自然风险、社会风险、经济风险、法律风险和政治风险。其中，社会风险包括宗教信仰的影响和冲击、社会治安的稳定性、社会的禁忌、劳动者的文化素

质、社会风气等。

19

应纳房产税的一幢房产原值100万元，已知房产税税率为1．2％，当地房产税扣除例为25％，则该房产应缴纳房产税（　　）万元。

A.

0.6

B.

0.9

C.

1.2

D.

1.8

参考答案:B

解析:

应纳房产税=100 ×(1－25％)×1.2％=0.9(万元)。

20

根据我国《合同法》的规定，构成违约责任的核心要件是（　　）。

A.

违约方当事人客观上存在违约行为

B.

违约方当事人主观上有过错

C.

守约方当事人客观上存在损失

D.

由合同当事人在法定范围内自行约定

参考答案:A

解析:

违约责任的构成要件主要有：①违约行为客观存在，这是构成违约责任的核心要件；②抗辩事由不能成立。

21

安装工程项目的保险金额为其重置价值，其所占保额不应超过总保险金额的（　　）。

A.

20％

B.

30％

C.

50

D.

80％

参考答案:A

解析:

安装工程项目是指承包工程合同中未包含的机器设备安装工程项目。该项目的保险金额为其重置价值。所占保额不应超过总保险金额的20％。超过20％的按安装工程一切险费率计收保费；

超过50％则另投保安装工程一切险。

22

某分部工程双代号网络图如下图所示，图中错误是（　　）。

参考答案:C

解析:

①、⑥节点均为起点节点。

23

关于施工组织流水作业中的时间参数，下列说法不正确的是（　　）。

A.

流水节拍是某个专业队在一个施工段上的施工作业时间

B.

主导施工过程中的流水节拍应是各施工过程流水节拍的平均值

C.

流水步距是两个相邻的工作队进入流水作业的最小时间间隔

D.

工期是指第一个专业队投入流水作业开始到最后一个专业队完成流水施工为止的延续时间

参考答案:C

解析:

选项C，流水步距是指组织流水施工时，相邻两个施工过程(或专业工作队)相继开始施工的最小间隔时间。

24

根据《注册造价工程师管理办法》，注册造价工程师的继续教育应由（　　）负责组织。

A.

中国建设工程造价管理协会

B.

国务院建设主管部门

C.

省级人民政府建设主管部门

D.

全国造价工程师注册管理机构

参考答案:A

解析:

注册造价工程师在每一注册期内应当达到注册机关规定的继续教育要求。注册造价工程师继续教育由中国建设工程造价管理协会负责组织。

25

在进行质量目标控制时，当直方图出现孤岛型分布时，通常是由于（　　）造成的。

A.

分组不当

B.

操作者的主观因素

C.

少量材料不合格

D.

数据分类工作做得不够好

参考答案:C

解析:

直方图的几种分布形式有：①折齿型分布多数是由于作频数表时，分组不当或组距确定不当所致；②绝壁型分布是指直方图的分布中心偏向一侧，通常是因操作者的主观因素所造成；③孤

岛型分布是指出现孤立的小直方图，是由于少量材料不合格，或短时间内工人操作不熟练所造成；④双峰型分布一般是由于在抽样检查以前，数据分类工作不够好，使两个分布混淆在一起所

造成。

26

下列关于工程项目管理组织形式特点的论述中不正确的是（　　）。

A.

直线制组织专业分工合理

B.

直线制组织纵向信息传递迅速

C.

矩阵制组织中每一成员都接受双重领导

D.

职能制组织主要是发挥职能人员作用，从职能角度对项目进行管理

参考答案:A

解析:

直线制组织由于不设职能部门，领导没有参谋和助手，要求领导者通晓各种业务，成为“全能式”人才；无法实现管理工作专业化，不利于项目管理水平的提高。

27

某企业注册资本为500万元，现有法定公积金240万元可用于转增资本金。在转为资本时，所留存的该项公积金不得少于（　　）万元。

A.

150

B.

125

C.

120

D.

100

参考答案:B

解析:

所留存的该项公积金=500×25％=125(万元)。

28

在投资机会研究阶段进行项目的敏感性分析时，常采用的评价指标是（　　）。

A.

净现值和投资收益率

B.

投资收益率和投资回收期

C.

投资回收期和内部收益率

D.

内部收益率和净现值

参考答案:B

解析:

对投资项目进行敏感性分析时要根据项目的特点、不同的研究阶段、实际需求情况和指标的重要程度来选择分析指标。如果在机会研究阶段，主要是对项目的设想和鉴别，确定投资方向和

投资机会，此时，各种经济数据不完整，可信程度低，深度要求不高，可选用静态的评价指标，常采用的指标是投资收益率和投资回收期；如果在初步可行性研究和可行性研究阶段，已进入

了可行性研究的实质性阶段，经济分析指标则需选用动态的评价指标，常用净现值、内部收益率，通常还辅之以投资回收期。

29

下列对资金时间价值的理解，正确的是（　　）。

A.

资金是运动的价值，资金的价值与时间没有关系

B.

利息是一种机会成本，不是资金时间价值的表现形式

C.

由于资金时间价值的存在，使不同时间上发生的现金流量可以直接加以比较

D.

资金时间价值的实质是资金作为生产要素，在扩大再生产及资金流通过程中，随时间产生的增值

参考答案:D

解析:

选项A，资金是运动的价值，资金的价值是随时间变化而变化的．是时间的函数，随时间的推移而变动；选项B，利息是资金时间价值的一种重要表现形式；选项C，任何技术方案的实施，都

有一个时间上的延续过程，由于资金时间价值的存在．使不同时间上发生的现金流量无法直接加以比较。

30

根据我国现行规定，工程造价咨询企业资质有效期届满，需要继续从事工程造价咨询活动的，需要提出资质延续申请，被准予延续的，其资质有效期可延续（　　）年。

A.

1

B.

2

C.

3

D.

5

参考答案:C

解析:

工程造价咨询企业资质有效期为3年。资质有效期届满，需要继续从事工程造价咨询活动的，当在资质有效期届满30日前向资质许可机关提出资质延续申请。资质许可机关应当根据申请做出

是否准予延续的决定。准予延续的，资质有效期延续3年。

31

根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于常用直接投资和资金注入方式的政府投资项目，政府需要严格审批其（　　）。

A.

初步设计和概算

B.

开工报告

C.

资金申请报告

D.

项目核准报告

参考答案:A

解析:

根据《国务院关于投资体制改革的决定》，政府投资项目实行审批制；非政府投资项目实行核准制或登记备案制。对于采用直接投资和资本金注入方式的政府投资项目，政府需要从投资决

策的角度审批项目建议书和可行性研究报告，除特殊情况外不再审批开工报告，同时还要严格审批其初步设计和概算；对于采用投资补助、转贷和贷款贴息方式的政府投资项目，则只审批资

金申请报告。

32

某建设单位领取施工许可证后，因工程材料紧缺，不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，可延期次数和每次期限分别为（　　）。

A.

1次和3个月

B.

2次和6个月

C.

2次和3个月

D.

1次和6个月

参考答案:C

解析:

建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的,应当向发证机关申请延期；延期以2次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施

工许可证自行废止。

33

发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期的，缺陷责任期最长不超过（　　）。233网校题

A.

1年

B.

2年

C.

3年

D.

5年

参考答案:B

解析:

由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2

年。在缺陷责任期(或延长的期限)终止后14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。

34

下列关于工程项目年度计划的说明，正确的是（　　）。

A.

工程项目年度计划的编制依据是工程项目前期工作计划和工程项目建设总进度计划

B.

工程项目年度计划在开工前由项目经理主持编制

C.

工程项目年度计划是在投标前由企业管理层编制

D.

工程项目年度计划的表格包括年度计划项目表、年度竣工投产交付使用计划表、年度建设资金平衡表、年度设备平衡表

参考答案:D

解析:

工程项目年度计划是依据工程项目建设总进度计划和批准的设计文件进行编制的。项目管理规划大纲由企业管理层在投标之前编制，项目管理实施规划在开工前由项目经理支持编制

35

在下列筹资方式中，不改变企业控制权，并能将资金使用代价计入成本的是（　　）。

A.

发行优先股

B.

发行普通股

C.

发行债券

D.

吸收国外资本直接投资

参考答案:C

解析:

债券是借款单位为筹集资金而发行的一种信用凭证，它证明持券人有权按期取得固定利息并到期收回本金。发行债券时，企业控制权不变，债券持有者无权参与企业管理；并且企业可以少

纳所得税，合理的债券利息可计入成本，实际上等于政府为企业负担了部分债券利息。

36

价值工程是以提高产品的价值为目的的，应用价值工程就是研究（　　）。

A.

产品功能保持不变前提下的最低生产成本

B.

产品功能与产品寿命周期成本的最佳匹配

C.

产品功能保持不变前提下的最低使用成本

D.

产品成本不变前提下的最佳产品功能

参考答案:B

解析:

价值工程(VE，Value

Engineering)是以提高产品或作业价值为目的，通过有组织的创造性工作，寻求用最低的寿命周期成本，可靠地实现使用者所需功能的一种管理技术。因此应用价值工程就是研究产品功能

与产品寿命周期成本的最佳匹配。

37

根据我国《合同法》的规定，属于可变更、可撤销的合同的是（　　）。

A.

以欺诈、胁迫的手段订立损害国家利益

B.

以合法形式掩盖非法目的

C.

因重大误解订立或订立时显失公平

D.

恶意串通，损害国家、集体或第三人利益

参考答案:C

解析:

当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销其合同的情形有：①因重大误解订立的合同；②在订立合同时显失公平的合同；③欺诈、胁迫的合同。

38

下列关于资金成本的表述中，正确的是（　　）。

A.

资金成本可以全部列入产品成本

B.

资金成本因融资规模的扩大而降低

C.

资金成本会因证券市场的价格波动较大而降低

D.

资金成本是时间和资金占用额的函数

参考答案:D

解析:

选项A，资金成本只有一部分具有产品成本的性质，作为利润分配的部分不能列入产品成本；选项B，企业的融资规模大，资金成本较高；选项C，证券市场价格波动较大，投资风险大，要求

的收益率也会提高。

39

项目成本管理的原则不包括（　　）。

A.

全过程成本管理

B.

系统性成本管理

C.

静态成本管理

D.

成本管理责任制

参考答案:C

解析:

承包企业实施项目成本管理应遵循的原则包括：①全过程成本管理原则；②系统性成本管理原则；③动态成本管理原则；④成本管理责任制原则。

40

某建设项目建设期为5年，建设期内每年年初贷款300万元，年利率10％。若在运营期第3年底和第6年底分别偿还500万元，则在运营期第9年底全部还清贷款本利和，尚需偿还（　　）万元。

A.

2 050.99

B.

3 199.04

C.

3 318.65

D.

3 750.52

参考答案:B

解析:

尚需偿还的金额=300 ×(1+10％)×(F/A，10％，5)(F/P，10％，9)－500

×(F/P，10％，6)－500×(F/P，10％，3)=3199.04(万元)。

41

已知某工作A的紧后工作B和C，B工作的最迟开始时间为14天，最早开始时间为10天；C工作最迟完成时间为16天，最早完成时间为14天，A工作的自由时差为5天。则A工作总时差为（　　）天

。

A.

4

B.

5

C.

7

D.

10

参考答案:C

解析:

42

下列属于注册造价工程师权利的是（　　）。233网校题库

A.

以个人名义承接工程造价业务

B.

发起设立工程造价咨询企业

C.

审批工程进度款支付额度

D.

审批工程变更价款

参考答案:B

解析:

注册造价工程师享有的权利主要有：①使用注册造价工程师名称；②依法独立执行工程造价业务；③在本人执业活动中形成的工程造价成果文件上签字并加盖执业印章；④发起设立工程造

价咨询企业；⑤保管和使用本人的注册证书和执业印章；⑥参加继续教育。

43

在工程寿命周期经济成本中，不属于使用成本的是（　　）。

A.

维护成本

B.

建设成本

C.

管理成本

D.

能耗成本

参考答案:B

解析:

工程寿命周期经济成本是指工程项目从项目构思到项目建成投入使用直至工程寿命终结全过程所发生的一切可直接体现为资金耗费的投入总和，包括建设成本和使用成本。建设成本是指建

筑产品从筹建到竣工验收为止所投入的全部成本费用。使用成本则是指建筑产品在使用过程中发生的各种费用，包括各种能耗成本、维护成本和管理成本等。

44

招标人采用邀请招标方式的，应当向（　　）个以上符合条件的特定法人或者其他组织发出投标邀请书。

A.

2

B.

3

C.

5

D.

7

参考答案:B

解析:

《招标投标法》第十七条规定，招标人采用邀请招标方式的，应当向3个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定法人或者其他组织发出投标邀请书。

45

在寿命周期成本分析过程中，进行设置费中各项费用之间权衡分析时可采取的手段是（　　）。

A.

改善原设计材质，降低维修频度

B.

进行节能设计，节省运行费用

C.

进行充分的研制，降低制造费用

D.

采用计划预修，减少停机损失

参考答案:C

解析:

为了提高费用效率，在进行设置费中各项费用之间权衡分析时可采取的手段有：①进行充分的研制，降低制造费；②将预知维修系统装入机内，减少备件的购置量：③购买专利的使用权，

从而减少设计、试制、制造、试验费用；④采用整体结构，减少安装费。

46

某产品的实际成本是2000元，目标成本是1800元，某各项功能的功能指数及成本指数如表所示，则功能A、B、C的成本改进期望值分别为（　　）元。

A.

60，60，80

B.

74,56．70

C.

200，20，-20

D.

140，-40,-100

参考答案:C

解析:

47

对于银行和其他债权人而言，项目融资的安全性来自于（　　）。

A.

项目本身的经济强度和项目之外的各种担保

B.

项目本身的财务状况和各种担保

C.

项目本身的经营能力和项目之外的融资渠道

D.

项目本身的负债结构和融资渠道

参考答案:A

解析:

对于银行和其他债权人而言，项目融资的安全性来自两个方面：一方面来自项目本身的经济强度；另一方面来自项目之外的各种直接或间接的担保。

48

投资方案现金流量表的内容随投资方案（　　）的角度、范围和方法不同而不同。

A.

现金流入

B.

现金流出

C.

经济效果评价

D.

净现金流量

参考答案:C

解析:

投资方案现金流量表由现金流入、现金流出和净现金流量构成，其具体内容随投资方案经济效果评价的角度、范围和方法不同而不同，其中，主要有投资现金流量表、资本金现金流量表、

投资各方现金流量表和财务计划现金流量表。

49

下列关于现金流量的说法中，正确的是（　　）。

A.

收益获得的时间越晚、数额越大，其现值越大

B.

收益获得的时间越早、数额越大，其现值越小

C.

投资支出的时间越早、数额越小，其现值越大

D.

投资支出的时间越晚、数额越小，其现值越小

参考答案:D

解析:

在工程经济分析时应注意现金流量的分布情况。从收益方面来看，获得的时间越早、数额越大，其现值就越大。因此，应使建设项目早日投产，早日达到设计生产能力，早获收益，多获收

益，才能达到最佳经济效益。从投资方面看，投资支出的时间越晚、数额越小，其现值就越小。因此，应合理分配各年投资额，在不影响项目正常实施的前提下，尽量减少建设初期投资额，

加大建设后期投资比重。

50

设计单位的最终成果文件是（　　）。

A.

决策图

B.

施工图

C.

设计图

D.

规划图

参考答案:B

解析:

施工图是设计单位的最终成果文件，应按照批准的初步设计方案进行限额设计，施工图预算需控制在批准的设计概算范围内。

51

注册造价工程师每一注册期内必须参加继续教育，其中必修课为（　　）学时。

A.

30

B.

40

C.

50

D.

60

参考答案:D

解析:

注册造价工程师在每一注册期内应当达到注册机关规定的继续教育要求。注册造价工程师继续教育分为必修课和选修课，每一注册有效期各为60学时。经继续教育达到合格标准的，颁发继

续教育合格证明。

52

下列关于建筑工程一切险的保险项目关于物质损失部分保险金额的规定。不正确的是（　　）。

A.

永久和临时性工程及物料保险金额为承包工程合同的总金额

B.

承包工程合同中未包含的机器设备安装工程项目的保险金额为其机器设备的购进价格

C.

施工用机器、装置及设备的保险金额应按机器、装置及设备的重置价值确定

D.

场地清理费保险金额一般按大工程不超过其工程合同价格的5％，小工程不超过工程合同价格的10％计算

参考答案:B

解析:

安装工程项目是指承包工程合同中未包含的机器设备安装工程项目。该项目的保险金额为其重置价值，所占保额不应超过总保险金额的20％。

53

CM承包模式的核心思想是（　　）。

A.

采用快速路径法施工

B.

采用保证最大工程费用加酬金的合同方式

C.

采用成本加酬金合同形式

D.

采用代理型的组织方式

参考答案:A

解析:

CM承包模式的核心思想是采用快速路径法施工，即在工程设计尚未结束之前，当工程某些部分的施工图设计已经完成时，就开始进行该部分工程的施工招标，从而使这部分工程的施工提前

到工程项目的设计阶段。

54

债权人行使代位权的必要费用，由（　　）承担。

A.

代理人

B.

被代理人

C.

债务人

D.

债权人

参考答案:C

解析:

因债务人怠于行使其到期债权，对债权人造成了损害，债权人可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人的债权。代位权的行使范围以债权人的债权为限。债权人行使代位权的必要

费用，由债务人负担。

55

在某建设项目单因素敏感性的分析图中，三个不确定因素的敏感程度由大到小排序是（　　）。

A.

Ⅰ一Ⅱ一Ⅲ

B.

Ⅲ一Ⅰ一Ⅱ

C.

Ⅱ一Ⅰ一Ⅲ

D.

Ⅲ一Ⅱ一I

参考答案:C

解析:

敏感因素的确定方法有两种：第一种是相对测定法，第二种称为绝对测定法。敏感因素的两种确定方法在敏感性分析图上就表现为：①敏感因素曲线与横坐标的夹角越大的越敏感；②敏感

因素曲线与临界曲线相交，横截距越小的越敏感。由图可知，IVPV的临界曲线为NPV=0，即横坐标。曲线Ⅱ横截距最小，其次是曲线I，最不敏感的是因素Ⅲ。

56

评价计算期相同的互斥方案经济效果时，可采用的静态评价指标是（　　）。

A.

增量投资收益率和增量内部收益率

B.

增量投资回收期和内部收益率

C.

年折算费用和综合总费用

D.

年平均使用成本和年净收益

参考答案:C

解析:

互斥方案静态分析常用增量投资收益率、增量投资回收期、年折算费用、综合总费用等评价方法进行相对经济效果的评价。选项A中的增量内部收益率是互斥方案动态分析的常用指标；选

项B中的内部收益率是独立性方案评价的常用指标；选项D不属于经济效果的评价指标.

57

已知某基础工程由开挖、垫层、砌基础和回填夯实四个过程组成，按平面划分为四段顺序施工，各过程流水节拍分别为12d、4d、10d和6d，按非节奏组织流水施工的工期为（　　）d。233网

校题库

A.

38

B.

40

C.

56

D.

128

参考答案:A

解析:

该基础工程分为四个施工过程，其流水节拍分别为12d、4d、10d和6d。节拍均为2的整数倍，因此，四个施工过程组成加快成倍节拍流水，计算步骤如下：

①确定流水步距：

58

某企业向租赁公司租赁一台设备，该设备的价格为200万元，租期为10年，每年年末支付租金，折现率为10％，附加率为5％，采用附加率法，该企业每年向租赁公司支付租赁费为（　　）万

元。

A.

36

B.

40

C.

46

D.

50

问题

参考答案:D

解析:略

59

某期间市场无风险报酬率为10％，平均风险股票必要报酬率为15％，某公司普通股β值为1.2。那么其留存收益的成本为（　　）。

A.

15％

B.

16％

C.

17％

D.

18％

参考答案:B

解析:

根据普通股资本资产定价模型公式得：留存收益的成本KS=Rf+β(Rm－Rf)=10％+1.2×(15％－10％)=16％。

60

进行独立型投资方案经济效果评价时，认为方案在经济上可行、能够通过绝对经济效果检验的条件是（　　）。

A.

增量投资收益率不小于基准投资收益率

B.

静态投资回收期不超过基准投资回收期

C.

投资收益率非负

D.

增量投资回收期不超过基准投资回收期

参考答案:B

解析:

独立方案在经济上是否可接受，取决于方案自身的经济性，即方案的经济效果是否达到或超过了预定的评价标准或水平。欲知这一点，只需通过计算方案的经济效果指标，并按照指标的判

别准则加以检验就可做到。这种对方案自身的经济性的检验叫做"绝对经济效果检验"，如果方案通过了绝对经济效果检验，就认为方案在经济上是可行的，是值得投资的。否则，应予拒绝。

其中，应用投资回收期对投资方案进行绝对经济效果检验的步骤为：①确定行业或投资者的基准投资回收期(Pc)；②计算投资方案的静态投资回收期(Pt)；③进行判断，当Pt≤Pc，方案在经

济上是可行的。

二、多项选择题(共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0．5分)

61

建设工程项目的现金流量按当年价格预测时，确定基准收益率需要考虑的因素包括（　　）。

A.

投资周期

B.

通货膨胀

C.

投资风险

D.

经营规模

E.

机会成本

参考答案:B,C,E

解析:

基准收益率又称基准折现率，是企业或行业或投资者以动态的观点所确定的、可接受的投资方案最低标准的收益水平。其确定一般以行业的平均收益率为基础，确定时应主要考虑的因素有

：①资金成本和机会成本；②投资风险；③通货膨胀。

62

价值工程对象选择的原则有（　　）。 233网校题库

A.

从设计方面看，选择结构复杂、性能和技术指标差距大的产品

B.

从生产方面看，选择量多、产值比重大的产品

C.

从成本方面看，选择成本高于同类产品、成本比重大的产品

D.

从价格方面看，选择价值大、使用价值亦大的产品

E.

从销售方面看，选择用户意见多、竞争力差的产品

参考答案:A,B,C,E

解析:

选择价值工程的对象需遵循的原则包括：①从设计方面看，对产品结构复杂、性能和技术指标差距大、体积大、重量大的产品进行价值工程活动；②从生产方面看，对量多面广、关键部件

工艺复杂、原材料和能源消耗高、废品率高的产品或零部件，特别是对量多、产值比重大的产品；③从市场销售方面看，选择用户意见多、系统配套差、维修能力低、竞争力差、利润率低寿

命周期较长、市场上畅销但竞争激烈的产品或零部件；选择新产品、新工艺等；④从成本方面看，选择成本高于同类产品、成本比重大的，如材料费、管理费、人工费等。持

63

价值工程的定义包括（　　）方面。

A.

着眼于寿命周期成本

B.

价值工程的核心是功能分析

C.

价值工程是一项有组织的管理活动

D.

价值工程的目标表现为产品价值的提高

E.

相互关联的价值评价

参考答案:A,B,C,D

解析:

价值工程是以提高产品或作业价值为目的，通过有组织的创造性工作，寻求用最低的寿命周期成本，可靠地实现使用者所需功能的一种管理技术。价值工程的目标，是以最低的寿命周期成

本，使产品具备它所必须具备的功能。

64

下列关于计算期不同的互斥方案经济效果评价方法的描述，正确的有（　　）。

A.

对于某些不可再生资源开发型项目，不能运用最小公倍数法

B.

运用增量内部收益率法时，其中隐含了方案可重复实施的假定

C.

运用最小公倍数法时，假设各个方案均在共同的计算期内重复进行

D.

研究期法中研究期的确定一般以互斥方案中年限最长方案的计算期作为互斥方案的共同研究期

E.

运用NAV法时，隐含假定为各备选方案在其寿命结束时均可按原方案重复实施或以与原方案经济效果水平相同的方案接续

参考答案:A,B,C,E

解析:

选项D，研究期的确定一般以互斥方案中年限最短方案的计算期作为互斥方案评价的共同研究期。

65

下列关于价值工程的说法，正确的有（　　）。

A.

价值工程是将产品的价值、功能和成本作为一个整体同时考虑

B.

价值工程的核心是对产品进行功能分析

C.

价值工程的目标是以最低生产成本实现产品的基本功能

D.

提高价值最为理想的途径是降低产品成本

E.

价值工程中的功能是指对象能够满足某种要求的一种属性

参考答案:A,B,E

解析:

选项C，价值工程的目标，是以最低的寿命周期成本，使产品具备它所必须具备的功能；选项D，在提高产品功能的同时，又降低产品成本，这是提高价值最为理想的途径。

66

在正常使用条件下，建设工程最低保修期限为2年的有（　　）。

A.

装修工程

B.

设备安装

C.

给排水管道

D.

供热与供冷系统

E.

电气管道

参考答案:A,B,C,E

解析:

在正常使用条件下，建设工程最低保修期限为：①基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程合理使用年限；②屋面防水工程、有防水要求的卫生

间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；③供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；④电气管道、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。

67

关于工程造价的合理确定，下列说法正确的有（　　）。

A.

在项目建议书阶段的控制造价为投资估算

B.

工程项目造价的最高限额为投资估算

C.

工程项目造价的最高限额是初步设计总概算

D.

工程项目的控制造价为投资估算

E.

在可行性研究阶段的控制造价为初步设计概算

参考答案:C,E

解析:

工程造价的合理确定，即在建设程序的各个阶段，合理地确定投资估算、概算造价、预算造价、承包合同价、结算价、竣工决算价。选项A，在项目建议书阶段，按照有关规定编制的初步

投资估算，经有关部门批准，作为拟建项目列入国家中长期计划和开展前期工作的控制造价；选项B，在初步设计阶段，按照有关规定编制的初步设计总概算，经有关部门批准，即作为拟建项

目工程造价的最高限额；选项D，在项目可行性研究阶段，按照有关规定编制的投资估算，经有关部门批准，作为该项目的控制造价。

68

选择需要分析的不确定性因素时主要考虑的原则有（　　）。

A.

实际使用与计划使用差别不能太大

B.

对这些因素分析可以增加项目的经济效益

C.

不确定性的目标是使方案经济效果的实际值与评价值相一致

D.

预计这些因素在其可能变动的范围内对经济评价指标的影响较大

E.

对在确定性经济分析中采用的该因素的数据的准确性把握不大

参考答案:D,E

解析:

选择需要分析的不确定性因素时，主要应考虑的原则为：①预计这些因素在其可能变动的范围内对经济评价指标的影响较大；②对在确定性经济分析中采用的该因素的数据的准确性把握不

大。

69

根据我国相关规定，可以处以5000元以上，2万元以下的罚款的情况包括（　　）。

A.

新设立的分支机构不备案的

B.

跨省、自治区、直辖市承接业务不备案的

C.

转包承接的工程造价咨询业务的

D.

超越资质等级承揽工程造价咨询业务的

E.

非法转让资质证书的

参考答案:A,B

解析:

由县级以上地方人民政府建设主管部门或者有关专业部门给予警告，责令限期改正；逾期未改正的，可处以5

000元以上2万元以下的罚款的行为有：①新设立的分支机构不备案的；②跨省、自治区、直辖市承接业务不备案的。

70

根据《建筑工程施工图设计文件审查暂行办法》，建设单位将施工图报建设行政主管部门审查时，需提供的材料包括（　　）。

A.

项目建议书

B.

初步设计批准文件

C.

结构计算书

D.

主要的初步设计文件

E.

施工许可证

参考答案:B,C,D

解析:

根据《建筑工程施工图设计文件审查暂行办法》，建设单位将施工图报建设行政主管部门审查时，应提供的资料包括：①批准的立项文件或初步设计批准文件；②主要的初步设计文件；③

工程勘察成果报告；④结构计算书及计算软件名称。

71

工程项目经济评价的基本原则有（　　）。

A.

“有无对比”原则

B.

财务分析与经济费用的原则

C.

收益与风险权衡的原则

D.

定量分析与定性分析相结合

E.

动态分析与静态分析相结合

参考答案:A,C,D,E

解析:

工程项目经济评价应遵循的基本原则：①“有无对比”原则；②效益与费用计算口径对应一致的原则；③收益与风险权衡的原则；④定量分析与定性分析相结合，以定量分析为主的原则；

⑤动态分析与静态分析相结合，以动态分析为主的原则。

72

下列有关现金流量及现金流量图的表述，正确的有（　　）。

A.

大小、流向、时间点是现金流量图的三大要素

B.

现金流量图的横轴称为时间轴，其每一个刻度表示一个时间单位

C.

横轴上方的箭线表示现金流出，横轴下方的箭线表示现金流入

D.

垂直箭线与时间轴的交点为现金流量发生的时点

E.

现金流量图反映的是经济系统资金运动的状态

参考答案:A,B,D,E

解析:

选项C，在横轴上方的箭线表示现金流入(收益)，在横轴下方的箭线表示现金流出(费用)。

73

寿命周期成本分析方法的局限性体现在（　　）。

A.

假定项目方案有确定的寿命周期

B.

由于在项目寿命周期早期进行评价，可能会影响评价结果的准确性

C.

进行工程寿命周期成本分析的高成本使得其未必适用于所有的项目

D.

高敏感性使其分析结果的可靠性、有效性受到影响

E.

寿命周期成本分析不考虑资金的时间价值

参考答案:A,B,C,D

解析:

选项E，寿命周期成本分析必须考虑资金的时间价值。

74

在下列项目中属于其他业务收入范围的有（　　）。

A.

设备租赁收入

B.

施工机构迁移费

C.

劳务作业收入

D.

合同索赔收入

E.

产品销售收入

参考答案:A,C,E

解析:

其他业务收入主要包括劳务作业收入、产品销售收入、设备租赁收入、材料销售收入、多种经营收入和其他业务收入等。

75

根据《工程造价咨询企业管理办法》，工程造价咨询企业甲级资质标准包括（　　）。

A.

注册资本不少于人民币100万元

B.

专职从事工程造价专业工作的人员不少于20人

C.

近3年工程造价咨询营业收入累计不低于人民币600万元

D.

已取得工程造价咨询企业乙级资质证书满5年

E.

在申请核定资质等级之日前3年内无违规行为

参考答案:A,B,E

解析:

选项C，企业近3年工程造价咨询营业收入累计不低于人民币500万元；选项D，已取得乙级工程造价咨询企业资质证书满3年。

76

发达国家工程造价管理的特点主要体现在（　　）。

A.

政府的间接调控

B.

有章可循的计价依据

C.

通用的合同文本

D.

多方式的工程造价管理

E.

造价工程师的动态估价

参考答案:A,B,C,E

解析:

发达国家工程造价管理的特点包括：①政府的间接调控；②有章可循的计价依据；③多渠道的工程造价信息；④造价工程师的动态估价；⑤通用的合同文本；⑥重视实施过程中的造价控制

77

下列情形，应由注册机关办理注销注册手续的有（　　）。

A.

依法被撤销注册的

B.

受到刑事处罚的

C.

依法被吊销注册证书的

D.

注册有效期满且未延续注册的

E.

有注册证书失效情形发生的

参考答案:A,B,C,E

解析:

有下列情形之一的，由注册机关办理注销注册手续，收回注册证书和执业印章或者公告其注册证书和执业印章作废：①有注册证书失效情形发生的；②依法被撤销注册的；③依法被吊销注

册证书的；④受到刑事处罚的；⑤法律、法规规定应当注销注册的其他情形。选项D属于注册证书失效的情形。

78

Partnering模式的主要特征包括（　　）。

A.

出于自愿

B.

信息的开放性

C.

高层管理者参与

D.

是一种独立存在的模式

E.

Partnering协议不是法律意义上的合同

参考答案:A,B,C,E

解析:

Partnering模式主要特征主要包括：①出于自愿；②高层管理者参与；③Partnering协议不是法律意义上的合同；④信息的开放性。

79

工程造价咨询单位的行为将处以1万以上、3万元以下的罚款的有（　　）。

A.

提供虚假材料申请工程造价咨询企业资质的

B.

伪造、涂改《工程造价咨询单位资质证书》的

C.

未取得《工程造价咨询单位资质证书》的单位，从事工程造价咨询业务的

D.

工程造价咨询单位主要技术负责人变更未办理变更手续的

E.

违反规定，新设立的分支机构不办理备案的

参考答案:B,C

解析:

由县级以上地方人民政府建设主管部门或者有关专业部门对工程造价咨询企业给予警告，责令限期改正，并处以1万元以上3万元以下的罚款的情形有：①涂改、倒卖、出租、出借资质证书

，或者以其他形式非法转让资质证书；②超越资质等级业务范围承接工程造价咨询业务；③同时接受招标人和投标人或两个以上投标人对同一工程项目的工程造价咨询业务；④以给予回扣、

恶意压低收费等方式进行不正当竞争；⑤转包承接的工程造价咨询业务；⑥法律、法规禁止的其他行为。

80

国际金融组织贷款，主要是由（　　）等组织对我国提供的贷款。

A.

国际货币基金组织

B.

长期信用银行

C.

投资银行

D.

世界银行

E.

国外开发银行

参考答案:A,D

解析:

长期信用银行、投资银行、国外开发银行以及开发金融公司对我国提供的贷款属于国外商业银行贷款。