# 2013年一级建造师《建筑工程》真题及答案(完整版)

一建建筑工程管理与实务第1-10选择题：

--------------------------------------------------------------------------

5.       系列防水卷材中，温度稳定性最差的是（ ）。

A.      沥青防水卷材

B.      聚氯乙烯防水卷材

C.      高聚物防水卷材

D.      高分子防水卷材

【答案】A

【解析】沥青防水卷材温度稳定性较差。参见教材P84。

10．不能测量水平距离的仪器室（ ）。

A．水准仪

B．经纬仪

C．全站仪

D．垂准仪

【答案】D

【解析】排除法。参见教材P96~97。

一建建筑实务第11-20真题及答案

--------------------------------------------------------------------------

15．下列流水施工参数中，不属于时间参数的是（ 　）

A．流水节拍

B．流水步距

C．工期

D．流水强度

【答案】D

【解析】流水强度是工艺参数。参见教材P199.

20．施工组织总设计应由总承包单位（ 　）审批

A．负责人

B．技术负责人

C．项目负责人

D．项目技术负责人

【答案】B

【解析】施工组织总设计师应由总承包单位技术负责人审批。参见教材P465.

一建建筑实务第21-30真题及答案

--------------------------------------------------------------------------

二、多选题

24．防火涂料应具备的基本功能有（ 　）。

A．隔热

B．耐污

C．耐火

D．阻燃

E．耐水

【答案】ACD

【解析】参见教材P87.

一级建造师建筑实务案例第1题解析如下：

一级建造师建筑实务案例第2题解析如下：

一建建筑实务案例第3题真题及答案：

一级建造师建筑实务案例第4题解析如下：

一建建筑实务案例第5题真题及答案：