2014年造价工程师考试《建设工程造价管理》模拟题(4)

一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意

1.以建设工程作为交易对象，通过招标投标或其他交易方式，通过多次性预估

，工程造价最终通过（　　）确定下来。

A．施工图预算

B．签订合同

C．竣工结算

D．竣工决算

参考答案：B

2工程寿命周期成本分析中，为了权衡设置费与维持费之间的关系，则采用的手

段是（　　）。

A．进行充分研发，降低制造费用

B．购置备用构件，提高可修复性

C．提高材料周转速度，降低生产成本

D．聘请操作人员，减少维修费用

参考答案：B

3. 与发行股票相比，债券融资的优点是（　　）。

A．利息允许在所得税后支付，债券成本一般低于股票成本

B．债券发行费用较低，其利息允许在所得税前支付

C．利息固定，降低融资企业的风险

D．更多的收益可用于分配给股东，同时分散股东对企业的控制权

参考答案：B

参考解析发行债券筹资的成本要比股票筹资成本低，因为债券发行成本费用较

低，利息可以在所得税前支付，可以享受扣减所得税的优惠，所以企业实际上

负担的债券成本一般低于股票成本。

4.与BOT融资方式相比，ABS融资方式的特点之一是（　　）。

A．在债券存续期内项目所有权属于原始权益人

B．SPV控制项目的运营和决策权

C．容易出现掠夺性经营、国家税收流失等风险

D．由众多投资者承担项目风险

参考答案：D

5.某固定资产原值为4万元，预计净残值为1000元，使用年限为5年。若采用年

数总和法计提折旧，则第3年应提折旧额为（　　）。

A．12800元

B．10400元

C．7800元

D．5200元

参考答案：C

6.根据《注册造价工程师管理办法》，下列工作中属于造价工程师执业范围的

是（　　）。

A．建设项目投资估算的批准

B．建设项目资金的筹集

C．工程索赔费用的计算

D．工程经济纠纷的裁决

参考答案：C

参考解析注册造价工程师的执业范围是一个高频考点，经常出题。掌握这个考

点需要注意，造价工程师的执业范围中包括投资估算、工程概算、预算、结算

、竣工决算、工程量清单、标底(或者控制价)、投标报价等造价文件的编制及

审核(注意是审核而不是审批)；包括项目经济评价、合同价款的签订及变更调

整；设计方案优化、限额设计等工程造价分析与控制(注意落脚点在造价分析与

控制，而不是直接进行设计方案优化，设计方案优化是设计师的工作)；工程保

险理赔的核查(注意落脚点在核查而不是理赔本身)；工程经济纠纷的鉴定(注意

是鉴定不是裁定)。

7.在技术设计阶段，根据技术设计的要求编制和确定的工程造价是（　　）。A

．概算造价B．修正概算造价C．预算造价D．结算价

参考答案：B

- 以下各单位的安全责任说法正确的是（　　）。

A．设计单位应对涉及施工安

全的重点部位在设计文件中注明

B．工程监理单位发现施工现场存在安全事故隐

患，应及时报告建设单位

C．工程监理单位发现施工现场存在安全事故隐患，情、况严重的应及时报告政府主管部门

D．工程监理单位对建设工程安全生产承担连

带责任

参考答案：A

9.按工程进度绘制的资金使用计划S曲线必然包括在“香蕉图”内，该“香蕉图

”是由工程网络计划中全部工作分别按（　　）绘制的两条S曲线组成。

A．最

早开始时间(ES)开始和最早完成时间(EF)完成

B．最早开始时间(Es)开始和最迟

开始时间(LS)开始

C．最迟开始时间(LS)开始和最早完成时间(EF)完成

D．最迟开始时间(LS)开始和最迟完成时间(Lr)完成

参考答案：B

10.价值工程对象选择的方法中，（　　）有时由于成本分配不合理，造成成本

比重不大，但用户认为功能重要的对象可能被漏选或排序推后。

A．因素分析法

B．强制确定法

C．ABC分析法

D．价值指数法

参考答案：C

11.在下列融资方式中，需要组建一个特别用途公司SPV进行运作的是（　　）

。

- BOT和ABS

B．ABS和TOT

C．TOT和PFI

D．PFI和BOOT

参考答案：B

12.概算造价是指在（　　）阶段，根据设计意图，通过编制工程概算文件预先

测算和限定的工程造价。

- 初步设计

B．技术设计

C．施工图设计

D．可行性研

究

参考答案：A

13.某城市一家公司受让了一块尚未办理土地使用证的土地3000m2，当年实际占

用的面积2500m2，公司按2000m2土地面积申报纳税，土地适用于2元/m2的城镇

土地使用税税率，则该公司当年应缴纳的城镇土地使用税为（　　）。

A．6000元

B．4000元

C．5000元

D．1000元

参考答案：B

14.根据《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》，承包人接到分包人提交已

完工程量报告后，在自行计量或由监理工程师计量前（　　）小时应通知分包

人，分包人为计量提供便利条件并派人参加。

A．8

B．12

C．24

D．48

参考答案：C

15.投资项目资本金的具体比例，由（　　）根据投资项目的经济效益以及银行

贷款意愿和评估意见等情况，在审批可行性研究报告时核定。

A．项目审批单位

B．国家建设主管部门

C．项目评估单位

D．国务院建设主管部门

参考答案：A

16.在工程经济分析中，利息常常被看成是资金的一种（　　）。A．固定成本B

．可变成本C．机会成本D．时间成本

参考答案：C

17.下列建设工程项目目标控制方法中，可用来综合控制工程进度和工程造价的

方法是（　　）。

- 决策树法和流程图法

B．S曲线法和香蕉曲线法

C．横道图法和树枝图法

D．网络图法和横道图法

参考答案：B

参考解析考核工程项目目标控制的七种方法，具体需要掌握以下方面：①每种

方法的用途：网络计划法用于进度控制、成本控制、资源优化配置；S曲线、香

蕉曲线用于控制工程造价和工程进度；排列图、因果分析图、直方图、控制图

用于控制质量。②图形含义：S曲线、香蕉曲线横坐标表示时间、纵坐标表示工

程量或总造价；排列图横坐标表示影响因素，左右纵坐标分别表示频数和频率

，ABC类因素的划分原则及含义；直方图分布形式及原因分别为，分组不当或组

距确定不当形成折齿形、操作者主观原因形成绝壁形分布、少量材料不合格或

短时间内工人操作不熟练形成孤岛形分布、数据分类不够好形成双峰形分布。

③这些方法的特殊性规定：网络图(双代号时标网络图)、S曲线、香蕉曲线可以

确定进度偏差或造价偏差；排列图是用来寻找影响工程质量主要因素的一种工

具；因果分析图是用来寻找某种质量问题产生原因的工具；可以根据直方图掌

握产品质量的波动情况，了解质量特征的分布规律；控制图是一种控制质量的

动态分析方法。

18.在融资的每股收益分析中，根据每股收益的无差别点，可以分析判断（

）。

- 企业长期资金的加权平均资金成本

B．市场投资组合条件下股东的预

期收益率

C．不同销售水平下适用的资本结构

D．债务资金比率的变化所带来的

风险

参考答案：C

参考解析根据每股收益的无差别点，可以分析不同销售水平下适用的资本结构

。

- 关于网络图绘制规则，说法错误的是（　　）。

A．双代号网络图中的虚箭

线严禁交叉

B．双代号网络图中尽量避免出现循环回路

C．双代号时标网络计划

中的虚工作所画虚线一定是铅垂的

D．单代号网络图中用虚箭线表示虚工作之间

的关系

参考答案：C

参考解析“严禁”和“尽量”是两个不同程度的语气词，在绘图规则描述中不

能混用。单代号网络图中没有虚箭线。双代号时标网络计划中虚线一定是铅垂

的，水平方向上一定没有，否则水平方向的投影长度表示持续时间，虚工作的

持续时间不为0就错误了。

- 根据《标准施工招标文件》，缺陷责任期和保修期均从（　　）起计算。

- 经验收合格的工程，以实际竣工验收日期为准

B．经验收合格的工程，以签发

工程接收证书的日期为准

C．经验收合格的工程，以提交竣工验收申请报告的日

期为准

D．没有任何原因和理由，发包人在收到承包人竣工验收申请报告56天后

未进行验收的，以提交竣工验收申请报告后的第56天为准

参考答案：C

21.单位工程施工进度计划的编制工作有：①计算工程量；②划分工作项目；③

绘制施工进度计划图；④确定施工顺序；⑤施工进度计划的检查与调整；⑥计

算劳动量和机械台班量；⑦确定工作项目的持续时间。以上工作的先后顺序正

确的是（　　）。

- ①②③④⑤⑥⑦

B．②①④⑥⑦⑤③

C．②④①⑥⑦⑤③

D．②④①⑥⑦③⑤

参考答案：D

22施工组织总设计是指以（　　）为主要对象编制的施工组织设计，对整个工

程项目的施工过程起统筹规划、重点控制的作用。

A．若干个单位工程组成的群

体工程或特大型工程项目

B．单位工程或子单位工程

C．分部分项工程或专项工程

D．施工工序

参考答案：A

参考解析施工组织总设计、单位工程施工组织设计、施工方案三者的编制对象

、编制主体、审核人要联系对比记忆。因为干扰选项也是相互干扰，只要学习

时对照联系比较学习，复习应考效果就会更好。该知识点也是常考知识点。

23教育费附加的计税依据是实际缴纳的（　　）税额之和。A．增值税，消费

税，营业税B．消费税，营业税，所得税C．增值税，营业税，城市维护建设税D

．消费税，所得税，城市维护建设税

参考答案：A

参考解析教育费附加的税基同城市维护建设税。

24.根据《招标投标法》等有关法律规定，投标人被没收投标保证金的情形有（

）。

A.通过资格预审后不投标

B．不参加开标会议

C．在投标有效期内撤销其投标书

D．不参加现场踏勘

参考答案：C

参考解析投标保证金是指在招标投标活动中，投标人随投标文件一同递交给招

标人的一定形式、一定金额的投标责任担保。主要作用是：保证投标人在递交

投标文件后不得撤销投标文件，中标后不得无正当理由不与招标人订立合同，

在签订合同时不得向招标人提出附加条件或者不按照招标文件要求提交履约保

证金，否则，招标人有权不予返还其递交的投标保证金。

- 当年名义利率一定时，每年的计算期数越多，则年有效利率（　　）。

- 与年名义利率的差值越大

B．与年名义利率的差值越小

C．与计息期利率的差值越小

D．与计息期利率的差值趋于常数

参考答案：A

- 设计方案的评价方法中的多指标法包括（　　）。

A．静态评价指标动态评价指标

B．投资估算指标技术指标、投资效果指标、工程建设标准指标

C．工程造价指标主要材料消耗指标、劳动消耗指标、工期指标

D．时间性指标价值性指标、比率性指标

参考答案：C

- 如果实际工程量与预计工程量可能有较大出入时，应优先选择（　　）。

- 总价合同

B．单价合同

C．百分比酬金合同

D．固定酬金合同

参考答案：B

28根据我国《关于实行建设项目法人责任制的暂行规定》的要求，项目总经理的

职权包括（　　）。

- 提请董事会聘任或解聘项目高级管理人员

B．组织单项工程预验收

C．提出项目竣工验收申请报告

D．提出项目开工报告

参考答案：A

参考解析考核建设项目董事会的职权和总经理的职权。该考点是一个高频考点

，掌握该考点从两个方面人手，一是从含义上董事会是负责宏观的、决策性的

，总经理是负责具体的，事务性工作的；二是从设置干扰选项来看，通常是用

两者的职权相互干扰，所以我们只需要牢牢记住董事会的职权，通常就能解答

对应问题，如果考到总经理的职权用排除法做题即可。

建设项目董事会的职权归纳为四个方面的内容；①资金方面：负责筹措建设资

金；审核、上报年度投资计划并落实年度资金。②对外报告方面：提出项目开

工报告；负责提出项目竣工验收申请报告；③日常重大问题及决策方面：研究

解决建设过程中出现的重大问题；审核、上报项目初步设计和概算文件；审定

偿还债务计划和生产经营方针，并负责按时偿还债务。④聘任或解聘人员方面

：聘任或解聘项目总经理，并根据总经理的提名，聘任或解聘其他高级管理人

员。

- 关于合同生效与合同成立时间说法错误的是（　　）。

A．合同成立的判断依据是承诺是否生效

B．合同依法成立之时就是合同生效之日

C．合同生效即产生法律效力

D．合同成立后立即产生法律效力

参考答案：D

参考解析合同成立即双方当事人对合同内容达成一致意见，承诺生效时合同成

立。合同需依法成立才生效，有些合同成立后并非立即产生法律效力，而是需

要其他条件成就之后才开始生效。

- 工程项目实现有条件地“边设计、边施工”的承包模式是（　　）。

- 总包模式

B．CM承包模式

C．Partnering模式

D．合作体承包模式

参考答案：B

参考解析考核六种工程项目发承包模式的特点。每年必然出题，需要考生对总

分包模式、平行承发包模式、联合体承包模式、合作体承包模式、CM承包模式

、partnering模式的特点进行掌握。尤其是CM模式和partnering模式的特点将

是今年的考试重点。

- 对于大型复杂的产品，应用价值工程的重点应在产品的（　　）阶段。

A．研究设计

B．生产制造

C．质量检验

D．使用维护

参考答案：A

参考解析对于大型复杂的产品，应用价值工程的重点应在产品的研究、设计阶

段。

32.有A、B两项连续工作，其最早开始时间分别为4天和l0天，持续时间分别为4

天和5天，则A工作的自由时差是（　　）天。

A．2

B．3

C．4

D．5

参考答案：A

33.FIDIC《土木工程施工合同条件》基于以（　　）为核心的管理模式。

- 业主

B．(咨询)工程师

C．承包商

D．指定分包商

参考答案：B

- 根据《标准施工招标文件》通用合同条款，签约合同价包括（　　）。

- 暂估价

B．按合同约定进行的价款变更金额

C．按合同约定进行的价款调整金额

D

．按合同约定进行的索赔金额

参考答案：A

- 邀请招标与公开招标相比的优点是（　　）。

- 缩短招标时间

B．择优率更高

C．较大程度上避免招标过程中的贿标行为

D．可以在较广范围内选择承包商

参考答案：A

- 进行偏差分析的最常用的方法是（　　）。

A．横道图法

B．时标网络图法

C．表格法

D．曲线法

参考答案：C

- 关于投资偏差分析的说法中，错误的是（　　）。

- 累计偏差分析需要以局部偏差分析结果为基础进

B．进行投资偏差分析时，只需计算局部偏差或累计偏差

C．绝对偏差结果直观，但因投资额大小有差异而使其有局限性

D．造成局部偏差的原因一般较为明确，分析结果较为可靠

参考答案：B

- 在价值工程的工作程序中，确定产品的价值是通过（　　）来解决的。

- 功能定义

B．功能整理

C．功能评价

D．方案创造

参考答案：C

39某工程双代号网络计划中，工作N两端节点的最早时间和最迟时间如下图所示

，则工作N自由时差为（　　）。

A．0

B．1

C．2

D．3

参考答案：B

40根据《标准施工招标文件》，监理人应在收到索赔通知书或有关索赔的进一

步证明材料后的（　　）天内，将索赔处理结果答复施工承包单位。

A．14

B．28

C．42

D．56

参考答案：C

41.在下列给出的投资方案评价方法中，可用于计算期不同的互斥型方案评价的

动态方法是（　　）。

- 年折算费用法和增量内部收益率法

B．综合总费用法和无限期计算法

C．净年值法和净现值法

D．增量投资收益率法和年费用法

参考答案：C

- 工程项目策划主要包括（　　）。

A．项目系统构思策划、项目管理策划和运营策划

B．项目设计策划、项目施工策划、运营策划

C．项目决策策划、项目实施策划

D．项目实施策划、运营策划

参考答案：A

43根据《国务院关于投资体制改革的决定》，企业投资建设《政府核准的投资

项目目录》中的项目时，仅需向政府提交（　　）进行核准。

A．项目申请报告

B．项目建议书

C．可行性研究报告

D．开工报告

参考答案：A

参考解析根据《国务院关于投资体制改革的决定》：把投资项目分成两类管理

：政府投资项目和非政府投资项目；对政府投资项目实行审批制，特别重大项

目还应实行专家评议制度，国家将逐步实行政府投资项目公示制度以广泛听取

各方面的意见和建议；对非政府投资项目实行核准制或登记备案制。

政府投资项目根据投人方式再细分成两类：采用直接投资和资本金注入方式的

政府投资项目和采用投资补助、转贷和贷款贴息方式的政府投资项目；对采用

直接投资和资本金注入方式的政府投资项目从投资决策的角度审批项目建议书

和可行性研究报告，同时严格审批其初步设计和概算，除特殊情况外，不再审

批开工报告；对采用投资补助、转贷和贷款贴息方式的政府投资项目只审批资

金申请报告。

非政府投资项目区别不同情况实行核准制或登记备案制；非政府资金投资建设

《政府核准的投资项目目录》中的项目时，仅需向政府提交项目申请报告；非

政府资金投资建设《政府核准的投资项目目录》以外的项目时，按照属地原则

向地方政府投资主管部门备案。

44.根据FIDIC《土木工程施工合同条件》，下列关于指定分包商的说法正确的

是（　　）。

- 指定分包商承包的工程是承包商承包工程的一部分

B．给指定

分包商的付款应从暂定金额中开支

C．指定分包商是与业主签订分包合同，由承

包商管理

D．在任何情况下，业主不得直接支付工程款给指定分包商

参考答案：B

45.已知某新技术应用方案的投资额为100万元，年工程成本为20万元，基准投

资收益率为12%，则该方案的综合总费用为（　　）万元。

A．32．00

B．102．40

C．266．67

D．853．33

参考答案：C  参考解析基准投资回收期等于基准投资收益率的倒数，综合总费

用为：100＋20/12%＝266．67(万元)。

46.根据《建设项目工程总承包合同(示范文本)》，承包人应在提交的竣工验收

报告和完整的竣工资料被发包人确认后的（　　）日内，向发包人递交竣工结

算报告和完整的竣工结算资料。

A．14

B．28

C．30

D．60

参考答案：C

47.某投资方欲投资20000万元，4个可选投资项目所需投资分别为5000万元、

6000万元、8000万元、12000万元，投资方希望至少投资2个项目，则可供选择

的组合方案共有（　　）个。

A．5

B．6

C．7

D．8

参考答案：C

参考解析这个是一个组合一互斥型方案，投资方在总投资不多于20000万元的基

础上，可投资2个项目的共6种方案，投资3个项目的只有1种方案，故可供选择

的组合方案共有7种。

- 根据《合同法》，下列情形属于合同无效的是（　　）。

- 当事人无履约能力

B．当事人对合同有重大误解

C．违反法律的强制性规定

D．违反法定的形式

参考答案：C

49.价值工程的目标是以最低的寿命周期成本，使产品具备其所必须具备的功能

。但在一定范围内，产品的（　　）之间存在此消彼长的关系。

A．使用成本与

维护成本

B．生产成本与使用成本

C．生产成本与寿命周期成本

D．寿命周期成本

与维护成本

参考答案：B

参考解析价值工程的目标是以最低的寿命周期成本，使产品具备它所必须具备

的功能。但在一定范围内，产品的生产成本与使用成本之间存在此消彼长的关

系。

50.某企业转让房地产，收入总额为1000万元，扣除项目金额为400万元，则应

缴纳土地增税（　　）万元。

A．180

B．200

C．240

D．300

参考答案：C

参考解析计算增值额为：(1000－400)/400＝150，增值额占扣除项目比例100～

200，税率为50，速算扣除系数为15，采用速算扣除法计算如下：600×50－400

×15＝240(万元)。

- 根据我国项目法人责任制的相关规定，下列表述中正确的是（　　）。

- 项目法人筹备组由投资方负责组建

B．国有单位经营性项目在建设阶段必须组建

项目法人

C．由原有企业负责建设的项目，新设立子公司时，原企业法人即为项

目法人

D．由原有企业负责建设的项目，设分厂时须重新设立项目法人

参考答案：A

参考解析考核项目法人的设立。《关于实行建设项目法人责任制的暂行规定》

要求“国有单位经营性基本建设大中型项目在建设阶段必须组建项目法人”，

这句话有三个含义：要是国有的、要是经营性的、要是大中型项目，干扰选项

经常缺少某个条件。国务院办公厅通知：基础设施项目，除军事工程等特殊情

况外，都要按政企分开的原则组成项目法人，由项目法定代表人对工程质量负

总责。

项目建议书批准后，由项目投资方派代表组成项目法人筹备组，具体负责项目

法人的筹建工作；有关单位在申报项目可行性研究报告时，需同时提出项目法

人的组建方案；项目可行性研究报告被批准后，正式成立项目法人。

由原企业负责建设的大中型基建项目，需新设立子公司的，要重新设立项目法

人；只设分公司或分厂的，原企业法人即是项目法人。需要注意“子”是独立

的，“分”不独立，只是一派出机构。

52.评标委员会专家的资格要求，从事相关专业领域工作满（　　）年并具有高

级职称或者同等专业水平。

A．8

B．5

C．3

D．2

参考答案：A

53.某企业借款100万元，年利率为8%，借款期限为2年，单利计息，则借款期内

计息两次和计息一次的利息差额为（　　）万元。

A．0．00

B．0．32

C．0．64

D．1．28

参考答案：A

参考解析单利的年利息额仅由本金产生，其新生利息不再加入本金产生利息，

所以借款期内计息两次和计息一次的利息差额为0。

54.某公司以单利方式一次性借人资金2000万元，借款期限3年，年利率8%，到

期一次还本付息，则第三年末应当偿还的本利和为（　　）万元。

A．2160

B．2240

C．2480

D．2519

参考答案：C

参考解析考核单利的计算，通过此题应掌握单利计算和复利计算的区别。本题

解：2000

×(1＋3×8%)＝2480。单利计算中只有本金产生利息，即“利不生利”，而复

利计算中上期利息要转为本金在本期产生利息，即“利滚利”。教材中对单利

计算和复利计算做了对比计算分析，大家可对比来学习以掌握此考点。

55.企业为筹集资金，发行500万元普通股股票，每股正常市价为50元，预计第

一年发放股利1．5元，估计股利年增长率为10，筹资费用率为股票市价的8；发

行300万元优先股股票，筹资费用率为4，股息年利率为12。则该企业的加权平

均资金成本率为（　　）。

A．10．96

B．12．38

C．12．79

D．12．98

参考答案：D

参考解析普通股资金成本率为：1．5/[50×(1－8)]＋10＝13．26；优先股资金

成本率为：12/(1－4)＝12．5；加权平均资金成本率：13．26×500/800＋12．

5×300/800＝12．98。

- （　　）是合同当事人一方违约时，其承担违约责任的首选方式。

- 采取补救措施

B．赔偿损失

C．继续履行债务

D．中止合同履行

参考答案：C

- 缔约过失责任与违约责任的区别主要表现为（　　）。

- 前者产生于订立合同阶段，后者产生于履行合同阶段

B．前者须主观故意，后者须主观过失

C．前者是侵权责任，后者是合同责任

D．前者无须约定，后者须有约定

参考答案：A

- 下列（　　）是工程造价管理的主要内容。

- 编制和审批投资估算

B．编制和审批工程概算

C．基于不同的投资方案进行经济评价，对方案作出决策

D．处

理工程变更和索赔，处理工程保修费用

参考答案：D

参考解析工程造价管理的主要内容中，要注意用词。造价管理的内容只是对造

价本身的正确性作出审核，不能作为决策性质的审批。决策阶段对投资估算进

行编制和审核，也只是为决策提供依据，造价管理的内容就是各个阶段的造价

确定于审核，不能带决策性的措词。

- 下列关于网络计划工期优化的表述中，错误的是（　　）。

- 网络计划工期优化可以通过改变网络计划中各项工作之间的逻辑关系来达到优化工期的目标

B．在工期优化过程中，按照经济合理的原则，不能将关键工作压缩成非关键

工作

C．当工期优化过程中出现多条关键线路时，应将各条关键线路的总持续时

间压缩相近数值

D．选择缩短持续时间所需增加的费用最少的非关键工作进行工

期优化

参考答案：A

参考解析工期优化的基本方法是在不改变网络计划中各项工作之间逻辑关系的

前提下，通过压缩关键工作的持续时间以满足要求工期目标；工期优化是一定

要压缩关键工作的持续时间，如果压缩非关键工作的持续时间，工期不会发生

改变；当工期优化过程中出现多条关键线路时，必须将各条关键线路的总持续

时间压缩相同数值；压缩关键工作时，压缩后仍然要是关键工作，不能压缩成

非关键工作。

60.在投资项目经济评价的不确定性分析中，敏感性分析的主要目的是（　　）

。

- 分析不确定因素的变化对项目评价指标的影响

B．度量项目风险的大小

C．判断项目承受风险的能力

D．分析不确定因素发生变化的概率

参考答案：C

二、多项选择题(共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题

意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0．5分)

61.根据我国《合同法》，下列关于要约和承诺的说法中，正确的是（　　）。

A．合同的成立，必须要经过要约邀请、要约和承诺三个阶段

B．要约达到受要

约人时生效，承诺通知发出时生效

C．要约必须具备合同的主要条款

D．要约可以撤回，也可以撤销

E．承诺可以撤回

参考答案：C,D,E

- 工程造价管理的主要内容包括（　　）。

- 编制和审批投资估算

B．编制和审核工程概算

C．基于不同的投资方案进行经济评价，对方案作出决策

D．处理工程变更和索赔，处理工程保修费用E．编制和审核工程量清单、招标控制价或

标底

参考答案：B,D,E

63.在下列情形中，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者有关部门给予警

告，责令限期改正；逾期未改正的，可处以5000元以上2万元以下的罚款的是（

）。

A．未取得工程造价咨询企业资质从事工程造价咨询活动或者超越资质

等级承接工程造价咨询业务的

B．违反规定，新设立的分支机构不备案的

C．以给予回扣、恶意压低收费等方式进行不正当竞争

D．违反规定跨省、自治区、直辖市承接业务不备案的

E．以欺骗、贿赂等不正当手段取得工程造价咨询企业资质的

参考答案：B,D

64.根据《标准施工招标文件》中的合同条款，下列属于发包人义务的有（

）。

- 组织设计交底

- B．组织竣工验收

- C．提供施工场地内地下管线和地下设施等有关资料

D．编制施工组织设计和施工措施计划

E．工程接收证书颁发前，负责照管和维护工程

参考答案：A,B,C

65作为资本金的（　　），必须经过有资格的资产评估机构依照法律、法规评

估作价，不得高估或低估。

- 货币B．工业产权

C．专利技术

D．土地使用权

E．实物

参考答案：B,D,E

参考解析以实物、工业产权、非专利技术、土地使用权作为资本金出资的，必

须经过有资格的资产评估机构依照法律、法规评估作价，不得高估或低估，需

附有资产评估证明等有关材料。项目资金筹措的渠道与方式。

66.对于经营性项目，财务分析应通过编制财务报表，计算财务指标，分析项目

的（　　）。

- 盈利能力

B．偿债能力

C．财务生存能力

D．环境保护能力

E．适

用能力

参考答案：A,B,C

67.异步距异节奏流水施工是指在组织异节奏流水施工时，每个施工过程成立一

个专业工作队，由其完成各施工段任务的流水施工，异步距异节奏流水施工的

特点包括（　　）。

A．不同施工过程之间的流水节拍均相等B．相邻施工过程的流水步距均相等

C．专业工作队数等于施工过程数

D．各个专业工作队在施工段上能够连续作业，施工段之间可能存在空闲时间

E．同一施工过程在各个施工段上的流水节拍均相等

参考答案：C,D,E

- 关于双代号网络计划的说法，正确的有（　　）。

A．可能没有关键线路

B．至少有一条关键线路

C．在计划工期等于计算工期时，总时差为零的工作是关键工作

D．在网络计划执行工程中，关键线路不能转移

E．由关键节点组成的线路，就是关键线路

参考答案：B,C,E

- 关于公司资本结构的说法，正确的有（　　）。

A．公司的融资方案影响资本结构

B．狭义的资本结构不包括公司的短期资金

C．公司的资本结构应保持长期不变

D．公司的资本结构由公司的资质类别及等级决定

E．资本结构的合理性一般通过分析每股收益的变化来衡量

参考答案：A,B,E

参考解析最佳的筹资方案是指既使企业达到最佳资本结构、资金成本较低，又

可以使企业所面临的风险较小(处于企业可承受的范围内)的筹资方案。所以，

公司的筹资方案影响资本结构。资本结构是指企业各种长期资金筹集来源的构

成和比例关系。短期资金的需要量和筹集是经常变化的，且在整个资金总量中

所占比重不稳定，因此，不列入资本结构管理范围，而作为营运资金管理。在

通常情况下，企业的资本结构由长期债务资本和权益资本构成。资本结构指的

就是长期债务资本和权益资本各占多大比例。资本结构是否合理，一般是通过

分析每股收益的变化来进行衡量的，凡是能提高每股收益的资本结构是合理的

，反之是不合理的。

70.当计划工期和计算工期相同时，在双代号网络计划中，关键线路是（　　）

。

- 线路上各项工作的持续时间最长的线路

B．线路上各项工作的自由时差均为零的线路

C．所有线路中线路上各项工作持续时间之和最小的线路

D．线路上各项工作的总时差均为零的线路

E．线路上各项工作的最迟开始时间与最早开始时间相等的线路

参考答案：A,D,E

- 使用功能成本法计算价值系数V＞1，说明（　　）。

- 功能现实成本大于功能评价值

B．功能与成本的分配可能较理想

C．可能有不必要的功能

D．可能应该提高成本

E．应该降低现实成本

参考答案：B,C,D

- 根据《招标投标法》规定，招标方式分为（　　）。

- 公开招标

B．协议招标

C．邀请招标

D．指定招标

E．行业内招标

参考答案：A,C

73.根据《标准施工招标文件》，下列因不可抗力发生的费用或损失中，应由发

包人承担的有（　　）。

- 承包人的人员伤亡

B．已运至施工现场的材料和工程设备损害

C．因工程损害造成的第三方财产损失

D．施工用机械

E．承包人应监理人要求在停工期间照管工程的人工费用

参考答案：B,C,E

- 下列关于投资方案偿债能力指标的说法中，正确的有（　　）。

A．利息备付率指标计算中的利息包括建设期利息和计人总成本费用的利息的总和B．利息

备付率反映投资方案偿付债务利息的保障程度

C．偿债备付率反映可用于还本付息的资金保障程度

D．利息备付率和偿债备付率均应大于2

E．利息备付率和偿债备付率均应分年计算

参考答案：B,C,E

75.根据《建筑法》的规定，下列对于建筑工程承包行为表述正确的是（　　）

。A．建筑工程总承包单位可将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质的分

包单位

B．建筑工程总包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任

C．在特定的条件下，分包单位可以将其承包的工程再分包

D．两个以上不同资质等级的单位实际联合共同承包的，应按照资质等级低的单

位的业务许可范围承揽工程

E．建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成

参考答案：A,B,D,E

76.编制ENR造价指数的资料来源于（　　）。A．10个欧洲城市B．20个美国城

市C．5个亚洲城市D．2个加拿大城市E．2个大洋洲城市

参考答案：B,D

77.下列费用中属于资金筹集成本的有（　　）。A．债券支付的印刷费B．资信

评估费C．股息和红利D．贷款利息E．担保费

参考答案：A,B,E

78.关于投资回收期指标优缺点的说法，正确的有（　　）。

A．计算简便，容易理解

B．不能全面反映方案整个计算期内的现金流量

C．在一定程度上显示了资本的周转速度

D．可以独立用于投资方案的选择

E．资本周转速度越快，回收期越短，风险越大，盈利越多

参考答案：A,B,C

79下列描述体现了美国工程造价管理特点的是（　　）。

A．工程造价咨询公司依据自身积累的造价数据和市场信息，对工程项目提供全

面的管理与服务

B．对合同的管理十分严格

C．美国的工程造价咨询业主要依靠政府和行业协会的共同管理与监督

D．信息技术的广泛应用

E．制定有关政策和法律，以全面规范工程造价咨询行为

参考答案：A,B,C,D